(BM02)

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU LUẬN, BÀI TẬP LỚN, ĐỒ ÁN/DỰ ÁN**

Tên lớp: 0503134.2 Khóa: K13

Tên nhóm: Nhóm 2

Họ và tên thành viên trong nhóm: Vũ Thị Kim Anh – 2018602968, Nguyễn Thị Hương – 2018603047,

Nguyễn Đức Điệp – 2018602958, Hoàng Duy Khánh – 2018602093, Phạm Thuỳ Linh – 2018602481

Tên chủ đề: ***Cài đặt website*** ***bán thực phẩm (website tham khảo: ecomartvietnam.vn)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | | **Phương pháp thực hiện** |
| 1🡪 3 |  | **Thiết kế CSDL và giao diện** | |  |
|  | Vũ Thị Kim Anh | Tìm hiểu website, thu thập hình ảnh, thông tin, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế trang quản lý tài khoản, quản lý đơn hàng (Phần quản trị) | | Nghiên cứu website, thu thập thông tin dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu. |
|  | Nguyễn Thị Hương | Tìm hiểu website, thu thập hình ảnh, thông tin, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế trang quản lý danh mục, sản phẩm (phần quản trị) | | Nghiên cứu website, thu thập thông tin dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu. |
|  | Nguyễn Đức Điệp | Tìm hiểu website, thu thập hình ảnh, thông tin, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế trang chủ, chi tiết sản phẩm, tìm kiếm (phần khách hàng) | | Nghiên cứu website, thu thập thông tin dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu. |
|  | Hoàng Duy Khánh | Tìm hiểu website, thu thập hình ảnh, thông tin, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế trang giỏ hàng, đặt hàng (phần khách hàng) | | Nghiên cứu website, thu thập thông tin dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu. |
|  | Phạm Thuỳ Linh | Tìm hiểu website, thu thập hình ảnh, thông tin, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế trang đăng kí, đăng nhập, đổi mật khẩu, thông tin người dùng (phần khách hàng) | | Nghiên cứu website, thu thập thông tin dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu. |
| 4🡪7 |  | **Cài đặt Layout và các trang web** | |  |
|  | Vũ Thị Kim Anh | Cài dặt giao diện trang quản lý tài khoản, quản lý đơn hàng (phần quản trị) | | Xây dựng giao diện theo mẫu website tham khảo |
|  | Nguyễn Thị Hương | Cài dặt giao diện trang quản lý tài khoản, quản lý đơn hàng (phần quản trị) | | Xây dựng giao diện theo mẫu website tham khảo |
|  | Nguyễn Đức Điệp | Cài dặt giao diện trang trang chủ, chi tiết sản phẩm, tìm kiếm (phần khách hàng) | | Xây dựng giao diện theo mẫu website tham khảo |
|  | Hoàng Duy Khánh | Cài dặt giao diện trang trang giỏ hàng, đặt hàng (phần khách hàng) | | Xây dựng giao diện theo mẫu website tham khảo |
|  | Phạm Thuỳ Linh | Cài dặt giao diện trang trang đăng kí, đăng nhập, đổi mật khẩu, thông tin người dùng (phần khách hàng) | | Xây dựng giao diện theo mẫu website tham khảo |
| 8🡪11 |  | **Cài đặt các chức năng** | |  |
|  | Vũ Thị Kim Anh | Cài dặt chức năng trang quản lý tài khoản, quản lý đơn hàng (phần quản trị) | | Xây dựng chức năng trên phần mềm Visual studio |
|  | Nguyễn Thị Hương | Cài đặt chức năng trang quản lý tài khoản, quản lý đơn hàng (phần quản trị) | | Xây dựng chức năng trên phần mềm Visual studio |
|  | Nguyễn Đức Điệp | Cài dặt chức năng trang chủ, chi tiết sản phẩm, tìm kiếm (phần khách hàng) | | Xây dựng chức năng trên phần mềm Visual studio |
|  | Hoàng Duy Khánh | Cài dặt chức năng trang trang giỏ hàng, đặt hàng (phần khách hàng) | | Xây dựng chức năng trên phần mềm Visual studio |
|  | Phạm Thuỳ Linh | Cài dặt chức năng trang trang đăng kí, đăng nhập, đổi mật khẩu, thông tin người dùng (phần khách hàng) | | Xây dựng chức năng trên phần mềm Visual studio |
|  | | | *Ngày…..tháng…..năm 2021*  **XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN**  *(Ký, ghi rõ họ tên)*  *Ngô Thị Bích Thúy* | |