**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÀI TẬP LỚN**

Tên lớp: ĐH 202010503134004 Khóa: K12

Tên nhóm: Nhóm 5

Họ và tên thành viên trong nhóm: Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyễn Đức Hùng - 4263

Trần Thị Ngát

Đỗ Đức Thắng

Mã Văn Tiến

Tên chủ đề: ***Cài đặt website*** ***bán giày (https://www.coxshoes.com.vn/)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | | **Phương pháp thực hiện** |
| 1🡪 3 | Cả nhóm | **Thiết kế CSDL và giao diện** | | Thực hiện khảo sát trang web: <https://www.thegioinuochoa.com.vn/>  Lấy thông tin và dữ liệu từ các trang. Lấy hình ảnh, làm cơ sở cho trang code. |
| 4🡪7 |  | **Cài đặt Layout và các trang web** | | Thực hiện cài đặt trên visual studio code. Thực hiện cài đặt các trang layout và các trang web |
| Nguyễn Thị Lan Anh | Thực hiện cài đặt frontend | |
| Đỗ Đức Thắng | Thực hiện cài đặt frontend | |
| Mã Văn Tiến | Thực hiện cài đặt frontend | |
| Nguyễn Đức Hùng - 4263 | Thực hiện cài đặt backend | |
| Trần Thị Ngát | Thực hiện cài đặt backend | |
| 8🡪11 |  | **Cài đặt các chức năng** | | Đổ dữ liệu vào các trang web. Thực hiện cài đặt các chức năng, đường dẫn, thêm, sửa, xóa, tìm kiếm trên các trang và lọc dữ liệu. |
| Nguyễn Thị Lan Anh | Thực hiện cài đặt các chức năng của frontend | |
| Đỗ Đức Thắng | Thực hiện cài đặt các chức năng của frontend | |
| Mã Văn Tiến | Thực hiện cài đặt các chức năng của frontend | |
| Nguyễn Đức Hùng - 4263 | Thực hiện cài đặt các chức năng của backend | |
| Trần Thị Ngát | Thực hiện cài đặt các chức năng của backend | |
|  |  |  | |
|  | | | *Ngày …. tháng …..năm 2020*  **XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | |